- 2023年云溪区公路建设和养护中心

- 财政绩效自评报告

- 一、基本情况

- 我中心为区政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位，主要职责是对辖区内国省干线及农村公路进行建设和养护；负责辖区内国省干线及农村公路的养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内国省干线及农村公路的安全生产监督管理工作。

中心共有干部职工88人，其中退休人员38人，在职人员50人。内设8个机构，办公室、人事股、财务审计股、养护股、工程建设股、计划统计股、安全机务股、路产路权股。下设两个二级机构，道仁矶公路所和云溪区农村公路养护中心（财政独立预算）。

- 一般公共预算支出情况

- （一）基本支出情况

- 1.人员支出715.5525万元，其中工资、奖金及福利支出572.1777万元,五险一金 133.5065万元,伙食补助费9.8683万元;

- 2、日常公用支出142.7082万元，其中办公费8.722万元，印刷费1.0188万元，水费1.2655万元，电费4.909万元，邮电费1.0151万元，差旅费3.0412万元，维修（护）费9.7552万元，培训费3.6813万元，工会经费15.0381万元，劳务费22.6929万元，扶贫经费13.3345万元，其他交通费0.78万元，党建活动费2.004万元，安全经费2.748万元，设备购置及设施建设费（市级文明单位创建）37.621万元，其他费15.0816万元。

3、对个人及家庭的补助支出73.1417万元，其中退休人员绩效奖金60.3733万元，独生子女奖励金5.628万元，退休人员福利费开支7.1404万元。

- 项目支出情况

2023年度财政预算项目资金为179万元，其中X022线与洗马南路接线工程70万元，农村公路重大安全隐患整治工程109万元，实际使用项目资金为166万元 ，其中X022线与洗马南路接线工程57万元，农村公路重大安全隐患整治工程109万元。

1、X022线与洗马南路接线工程位于云溪城区南部，本项工程起于（K0+000）云溪区洗马南路(随岳连接线)，终点位于 X022，桩号 K0+99.645，全长 99.645m。主要建设内容包括路基路面工程及沿线安全设施工。项目于2022年10月24日进行的财政预算评审，金额为58.69万元。2022年11月5日进行政府采购，按照“三重一大”工作原则和程序，经党组研究该项目在60万限额以下由具有该资质的岳阳市云溪区第一建筑公司进行建设。监理单位：平江县国盛建设工程监理咨询有限公司，检测单位：岳阳市公路科技服务中心。

该项目资金57万元由区财政部门根据年度计划于2023年1月和10月拨入我中心财政账户，我中心根据《区政府性投资项目管理办法》[岳云政发（2022）2号]执行资金管理，已于2023年12月31日前完成该项目所有支付工作，坚持做到了专款专用、专账管理，做到了公开公平公正，并严格执行内部监督机制，按时、按质、按量完成了项目建设，保证无挤占挪用、无违法违规行为。接受财政、审计和上级主管部门的监督检查。通过接线工程，有效消除道路交通隐患，提高区域公路的通行能力，服务区域经济社会发展。

- 农村公路重大安全隐患整治工程

- 该项目由我中心申报2023年年初预算，具体实施为我中心二级机构农村公路养护中心，项目资金支付由区财政直接拨付农村公路养护中心，故在此报告中未做评价(项目详情见农村公路养护中心绩效评价中）。

3、2023年我中心除上述二个有预算资金安排项目外还有其他工程项目16个，共计支出1935.866万元，分别为新港区道路养护工程，已列支出524.2781万元；国省道专项养护工程，已列支出164.3204万元；国省道小修保养，已列支出47.9846万元；己内酰胺交通信号标志工程，已列支出48.8万元；G107K1552-1558安全隐患工程，已列支出4.9743万元；云溪区城乡公交一体化工程，已列支出192.5925万元；农村公路及桥梁改建工程中，已列支出17.63万元；S208、209国省道安全精细化提升工程，已列支出18.4万元；资源产业路改建工程，已列支出1.0916万元；机关保障房工程，已列支出33.43万元，另有6个项目属以前年度延续项目，分别是临湖公路（云溪段）环境整治工程，本年列支出455.9753万元；云中北路提质改造工程，已列支出2.4万元；S208线大修工程，已列支出56.484万元；国省干线公路安全隐患整治工程，列支出13.47万元；洗马南路提质改造工程337.6万元；金桥路提质改造工程，列支出16.4352万元。

- (三）国有资本经营预算拨款支出情况

- 2023年国有资本经营年初预算为179万元，分别X022线与洗马南路接线工程70万元，农村公路重大隐患整治工程109万元，实际使用项目资金为166万元 ，分别为X022线与洗马南路接线工程57万元，农村公路重大隐患整治工程109万元。

- 三、绩效评价

- 按照区财政局绩效考核工作要求，年度公路建养中心整体支出及项目支出纳入评价范围，涉及2023年的预算收入为3133.60万元，其中财政拨款资金收入2138.69万元，其他资金收入994.91万元，2023年预算支出3074.2684万元，其中事业支出2924.2684万元，上缴财政支出150万元。我中心依照绩效自评相关工作流程认真完成了绩效评价工作，具体评价内容及要求见《云溪区公路建养中心部门（单位）整体支出绩效自评情况表》《云溪区公路建养中心项目支出绩效自评情况表》。

所有项目严格按照岳云政发（2022）2号《岳阳市云溪区政府性项目投资项目管理办法》实行管理。在资金管理和使用上严格按照项目管理制度实施，做到精细化管理，按进度和规定进行资金拨付。

四、存在问题和建议

- 1、公路养护资金严重不足，2023年度我中心仅收到国省道省补专项养护资金97万元，而日常养护资金47.9846万元无预算，经费的不足导致路面维修不及时，管养难度大，成而造成道路安全隐患。

- 由于部分项目资金配备与项目推进不同步，造成结算时效差异，难免不能按年度12月份准时结清，造成财务检查与预算资金责任明晰划分困挠，给工作带来一定的被动，2024年尽最大努力使之同步核算支付。

二0二四年五月十日