2021年冷水江市公安局交通警察大队财政专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况。

冷水江市公安局交警大队是冷水江市公安局的二级机构，2021年在职民警53人，职工1人，协警80人，下设政工、办公、行财、法制、车管、事故处理中队、一中队、二中队、三中队、巡逻中队、秩序股等十一个股室所队。其职能是对全市的道路交通管理工作进行指导和规划，负责对道路的巡逻、纠违和交通秩序的维护；处理突发事件，配合开展警卫工作；负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证；负责处理全市道路交通事故；开展交通法律、法规、交通安全宣传。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要

内容、涉及范围等。

该项目为天宝紧固件厂十字路口红绿灯控制系统、电子警察系统及交通标识制作安装工程。根据天宝紧固件厂十字路口是国道G354必经的一个十字路口，由于没有信号灯的控制，经常发生交通事故，对人民群众出行带来了安全隐患，省市交通顽瘴痼疾整治办已将该路口确定为重大交通安全隐患，要求在2020年底要进行整改。经市人民政府批准，在天宝紧固件厂十字路口安装红绿灯控制系统、电子警察系统及交通标识制作安装工程。经财政评审中心评审通过，核定该项目建设经费111.6万元,经冷水江市政府投资审计事务中心审定最终结算金额为97.17万元。

二、绩效目标分解下达情况

1、财政专项资金下达预算及项目情况

| 款项名称 | 拨款到账时间 | 专项资金到账金额 |
| --- | --- | --- |
| 天宝紧固件厂十字路口红路灯安装经费 | 2021年10月26日 | 54万元（进度款） |
| 天宝紧固件厂十字路口红路灯安装经费 | 2022年1月 | 43.17万元 |
| 合计：97.17万元 |  |  |

2、财政专项资金项目绩效目标设定情况

根据市人民政府批准，财政评审中心评定，我队年初申报：天宝紧固件厂十字路口红绿灯控制系统、电子警察系统及交通标识制作安装工程经费115.8万元。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

| 款项名称 | 拨款到账时间 | 专项资金到账金额 |
| --- | --- | --- |
| 天宝紧固件厂十字路口红路灯安装经费 | 2021年10月26日 | 54万元（进度款） |
| 天宝紧固件厂十字路口红路灯安装经费 | 2022年1月27日 | 43.17万元 |
| 合计：97.17万元 |  |  |

2.项目资金执行情况分析

天宝紧固件十字路口红绿灯控制系统、电子警察系统及交通标识制作安装工程经费财政按中标价111.6万元拨款。本项目通过政府采购确定湖南隆耕科技发展有限公司为承建单位，施工期为2021年3月22日至2021年7月21日。2021年12月9日冷水江市财政投资评审报告（财投评审【JS-2021】248号），评审结算价98.56万元。2022年1月冷水江市政府投资审计事务中心（冷政投申报【2022】11号）。报审结算造价97.17万元，竣工后根据审计结论实际付款97.17万元（根据合同相关要求质保金4.86万元暂未支付）。

3.项目资金管理情况分析

本单位根据财政部门的要求，建立的专门的资金管理台账，设置专门的账套，专款专用，并接受财政、审计的检查与监督，装备经费的使用一律通过政府采购，并经财政行政政法股审核把关。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

通过对天宝紧固厂十字路口红绿灯控制系统、电子警察系统及交通标识制作安装工程，有效的减少了交通顽瘴痼疾的隐患，对交通进行了有效的疏通，并为交通参与者提供了强有力的保障。保证整个道路的畅通，确保车辆安全、有序、迅速的通过。

2.效益指标完成情况分析。

通过天宝紧固件厂智慧交通工程的运行，执法人员的严格执法，维护了道路交通的安全，减少了道路交通事故，减少了经济损失，违法处罚所得收入，增加了非税收入，道路交通有序、畅通、平安为本市市民出行与外来人员创造了良好的交通环境，保障了人民群众出行安全。

3.满意度指标完成情况分析

群众满意度预期95%，实际满意度95%。市委、市政府以及人民群众非常认可我队的一切工作。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离现象，暂无建议。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在政府门户网站上公开。

- 附件1：

| 冷水江市公安局交通警察大队专项资金预算绩效目标 绩效目标自评表 2021年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 天宝紧固件厂十字路口红绿灯控制系统、电子警察系统及交通标识制作安装工程 |  | 项目负责人及电话 | 曾芝兰 13878321199 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 冷水江市公安局 |  | 实施单位 | 冷水江市公安局交通警察大队 |  |  |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数 （B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 97.17万元 | 97.17万元 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 | 97.17万元 | 97.17万元 |  | - | 100% | - |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年 度 总 体 目 标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 完成天宝紧固件厂十字路口红绿灯控制系统、电子警察系统及交通标识制作安装工程。 |  |  |  | 保值按期完成天宝紧固件厂十字路口红绿灯控制系统、电子警察系统及交通标识制作安装工程。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 （40分） | 环境补光灯 | 环境补光灯 | 5分 | 8套，色温5000K-7000K | 100% | 5分 | 均年初计划完成 |  |
|  |  |  | 符合控制单元，室外机柜，防雷设备 | 5分 | ≧4套 | 100% | 5分 |  |  |
|  |  |  | 交通信号检测仪、立杆 | 10分 | ≧1套，支出V信号出16路AC22O，网络接口16个10M/100M自适应RJ接口 | 100% | 10分 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 控制系统整体设备功能 | 10分 | 整体保修1年 | 100% | 10分 | 实现年初目标 |  |
|  |  | 时效指标 | 适时监控 | 10分 | =24小时监控 | 100% | 10分 | 均年初计划完成 |  |
|  | 效 益 指 标 （60分） | 经济效益指标 | 整个控制系统所需经费。 | 20分 | ≤97.17 万元 | 100% | 20分 | 比计划减少经费14.43万元 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 市民出行便捷，道路顺畅。 | 10分 | 市民对交通安全意识明显加强，减少了安全隐患。 | 100% | 10分 | 实现年初目标 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 交通设施设备的增设，有效保证道路的畅通，减少道路交通安全，更能保障执法的及时性。 | 10分 | 交通设施设备的增设，有效保证道路的畅通，减少道路交通安全，更能保障执法的及时性。 |  | 10分 | 实现年初目标 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 市民认可交警工作，基本满意。 | 20分 | ≧95% |  | 18分 | 加大宣传力度，让市民更了解交管知识。 |  |
|  | 满意度指标(10分） | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 96 |  |
|  | 总分： |  |  |  |  |  | 98分 |  |  |